POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU DOMU KULTURY W USTRONIU MORSKIM” DO REALIZACJI PROJEKTU „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” na podstawie umowy o dofinansowanie nr  POIS.09.03.00-00-034/09-00

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Nazwa Zamawiającego:       Gmina Ustronie Morskie

Adres:			     ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Telefon:                                  (0-94) 35-15-535

Fax.:                                       (0-94) 35-15-597

REGON:			     000545449

NIP: 				     671-10-46-092

Zatwierdzam:

...............................................

Ustronie Morskie , dnia 31 maja 2010 r.

CZĘŚĆ I

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ  Z ZAŁĄCZNIKAMI

I. 	Informacje ogólne.	3

II. 	Opis sposobu przygotowania ofert.	3

III. 	Oferty częściowe.	5

IV. 	Oferty wariantowe.	5

V. 	Warunki udziału w postępowaniu .	5

VI. 	Informacje o oświadczeniach i dokumentyach	6

VII	Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie .	8

VIII. 	Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 	9

IX. 	Kryteria oceny ofert. 	10

X. 	Wymagania, co do wadium.	10

XI. 	Termin związania ofertą.	12

XII. 	Termin wykonania umowy.	12

XIII. 	Miejsce i termin składania ofert.	12

XIV. 	Miejsce i termin otwarcia ofert.	13

XV. 	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.	13

XVI. 	Udzielenie zamówienia.	14

XVII. 	Unieważnienie postępowania. 	14

XVIII. 	Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ	15

XIX. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.	16

XX. 	Zobowiązania wykonawcy związane z umową	17

XXI. 	Środki ochrony prawnej	17

XXII. 	Postanowienia końcowe	17

XXIII. 	Załączniki do SIWZ.	17

FORMULARZ OFERTY 	18

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW art. 22 ust. 1	20

FORMULARZ CENOWY	22

WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY	24

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

25

# Informacje ogólne

- Ustalono cenę za SIWZ na kwotę 20 zł, płatne przelewem na konto  Bank Spółdzielczy w Białogardzie o/Dygowo nr: 16 8562 0007 0040 0914 2000 0030

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

- Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zakupione materiały muszą posiadać właściwości i cechy niezbędne do realizacji zadania oraz muszą spełniać normy unijne i krajowe. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

13. Zmian umowy może nastąpić:

a)  po ewentualnej zmianie przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, co skutkować będzie zmianą naliczonych kwot podatku VAT, do robót wykonywanych po dniu, w którym przepisy zaczną obowiązywać. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem zmiany stawek VAT zostanie wprowadzona aneksem do umowy,

b)  w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp.

Zmiany wynikłe zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

# Opis sposobu przygotowania ofert

  - Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

  - Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim.

  - Oferta powinna być wypisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego z zachowaniem warunków podanych w ust. 11.

  - Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty będą ponumerowane - w tym wszystkie załączniki – muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru sądowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

10.	Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "nie dotyczy".

11.	Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać niezmieniony.

12.	Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

Oferta w przetargu nieograniczonym na:

„Termomodernizacja Budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim”

Nie otwierać przed 16 czerwca 2010 r.  godz. 10:00

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy w celu odesłania oferty w przypadku złożenia jej po terminie.

13.	Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

14.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem  terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu

kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ust. 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści

oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Uwaga 1:

Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

Uwaga 2:

Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, odpowiedni dokument (oryginał) należy wpiąć do oferty oddzielnie np. w koszulce, natomiast kserokopię tego dokumentu dołączyć do oferty.

# Oferty częściowe

Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert

częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż

określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składana wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składana ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

- posiadają wiedzę i doświadczenie - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – należy wykazać iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonano co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu docieplenia i remontu budynku użyteczności publicznej o powierzchni docieplenia minimum 800 m² - druk załącznik Nr 5 do SIWZ

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowana tymi osobami – druk załącznik nr 4 do SIWZ.

Odpowiednie dokumenty stwierdzające, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wymagane przepisami prawa budowlanego wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiada wymagane ubezpieczenie OC – zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawą o samorządach zawodowych  architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /art.6.1 ustawy z dnia  15.12.2000 r. Dz. U. nr 5 z 2001 r. poz. 42 z póź. zm/- załącznik nr 4 do SIWZ.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Opłaconą polisę, a  w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – kwota minimum 100.000 zł.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.

# Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty – druk załącznik nr 1 do SIWZ

- Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 – druk załącznik Nr 2 do SIWZ

- Wypełniony i podpisany formularz cenowy – druk załącznik nr 3 do SIWZ;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składana wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składana ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – należy wykazać iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonano co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu docieplenia i remontu budynku użyteczności publicznej o powierzchni docieplenia minimum 800 m² - druk załącznik Nr 5 do SIWZ

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowana tymi osobami – druk załącznik nr 4 do SIWZ.

Odpowiednie dokumenty stwierdzające, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wymagane przepisami prawa budowlanego wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiada wymagane ubezpieczenie OC – zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawą o samorządach zawodowych  architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /art.6.1 ustawy z dnia  15.12.2000 r. Dz. U. nr 5 z 2001 r. poz. 42 z póź. zm/- załącznik nr 4 do SIWZ.

- Opłaconą polisę, a  w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – kwota minimum 100.000 zł.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Dowód wniesienia wadium.

# Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz wykonawców spoza terytorium RP

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z liderem konsorcjum.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

- musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;

- sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej

- dokumenty wspólne, takie jak:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie,

  - informacja banku lub SKOK,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3) ustawy,

  - kosztorys ofertowy,

  - harmonogram rzeczowo-finansowy,

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - oświadczenia i dokumenty, takie jak:

  - oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  - zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

  - polisa ubezpieczeniowa,

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. VI ust. 1 – 15 składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

# Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zmian.).

- Cenę oferty należy obliczyć jako sumę kwot ryczałtowych za poszczególne elementy robót (obejmująca zakres rzeczowy  zgodny opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową) i podać w formie ryczałtu. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT.

- Wykonawca określi cenę oferty w załączniku nr 1 i 3 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach tabel Formularza cenowego (zał. nr 3 SIWZ).  Wartość cen należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Zaoferowana cena musi uwzględniać:

- wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej załącznikami,

- prowadzenie robót w czasie funkcjonowania szkoły i wynikające z tego wszelkie przeszkody oraz zabezpieczenia

- organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż.

- koszty ochrony zaplecza i placu budowy,

- koszty zużycia wody, energii elektrycznej,

- koszty obsługi geodezyjnej,

- koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do zrealizowania zamówienia,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskania zgody na ewentualne zajęcia ulic, chodników, zmiany organizacji ruchu na czas budowy,

- wszelkie naprawy związane z budową,

- zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki,

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót,

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymienionych we wzorze umowy.

# Kryteria oceny ofert

- Cena brutto oferty – 100 %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru - ocena = Cn : Cb x 100 pkt x100%;

gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena badana

# Wymagania, co do wadium

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

  - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:  Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Dygowo  nr 45 8562 0007 0040 0914 2000 0090. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na koncie Zamawiającego. Zaświadczenie o wpłacie należy załączyć do oferty

  - Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument /oryginał/ należy wpiąć do oferty oddzielnie np. w koszulce natomiast kserokopię tego dokumentu dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust 6a

3a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4.   Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Termin związania ofertą

- Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin wykonania umowy

- Termin rozpoczęcia zamówienia – ustala się na dzień przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wejście na plac budowy ustala się od dnia 20 sierpnia 2010 r

- Wymagany termin realizacji  zamówienia – do dnia 10 grudnia 2010 r.

# Miejsce i termin składania ofert

- Miejsce:

sekretariat Urzędu Gminy Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie,                        ul. Rolna 2. pok. Nr 12

- Termin:

do dnia 16 czerwca 2010 r.  do godziny 09:45.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.ustronie-morskie.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej www.ustronie-morskie.pl

# Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali narad pok. Nr 11 w dniu         16 czerwca 2010 r., o godz. 10:00

# Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy)

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

8)  oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Udzielenie zamówienia

1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zawiadomienie o wyborze oferty określające poza danymi, o których mowa w pkt. 2 także miejsce i termin zawarcia umowy, zostanie niezwłocznie doręczone Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust.2 pkt 1, również na stronie internetowej www.ustronie-morskie.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

5a. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

6. 	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, (art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art.93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ustawy) w przypadkach, gdy:

1/  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

2/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3/  w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy (przy jednym kryterium ocen ofert jakim jest cena zostały złożone oferty o tej samej cenie  - zamawiający wezwał wykonawców do złożenia ofert dodatkowych) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5/  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

4.  W przypadku unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- SIWZ można odebrać po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na konto Bank Spółdzielczy Białogard o/Dygowo  16 8562 0007 0040 0914 2000 0030 z dopiskiem „SIWZ – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim” i odebrać w siedzibie Zamawiającego, Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 16) ul. Rolna 2, w godzinach urzędowania Zamawiającego zgłaszając takie zapotrzebowanie minimum dzień wcześniej na adres mailowy Zamawiającego ustronie-mor@post.pl lub telefonicznie na nr 94 35-14-190 bądź pobrać ze strony internetowej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesłanie treści pytań również faksem lub na adres mailowy ustronie-mor@post.pl.

- Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępni na stronie internetowej: www.ustronie-morskie.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Zbigniew Oleksiewicz – Podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, tel. 94 35 14 190 e-mail: ustronie-mor@post.pl.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Ponieważ wykonawca ma być jednocześnie gwarantem, po wykonaniu zamówienia 30% z wniesionego zabezpieczenia będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości przez cały okres gwarancji.

- Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białogardzie o/Dygowo         45 8562 0007 0040 0914 2000 0090

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie tej kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przynajmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie w formie niepieniężnej powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, zabezpieczenie powinno zabezpieczać umowę przez minimum czas jej trwania wraz z okresem gwarancyjnym.

- Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych). Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Wykonawca może w każdej chwili dokonać zmiany formy wniesienia zabezpieczenia z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

- Zwrot zabezpieczenia następuje zgodnie z art. 151 ustawy

# Zobowiązania wykonawcy związane z umową

Zostały określone w projekcie umowy.

# Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

# Postanowienia końcowe

- Część II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

- W przypadku wniesienia środka ochrony prawnej Zamawiający zawiera umowę po ostatecznym rozstrzygnięciu, w przypadku wniesienia protestu, a po wniesieniu również odwołania - po postanowieniu Krajowej Izby Odwoławczej.

- Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

# XXIII. Załączniki do SWIZ

Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią wzory następujących dokumentów:

załącznik nr 1:	Formularz oferty

załącznik nr 2:	Oświadczenie Wykonawcy - art. 22

załącznik nr 3:	Formularz cenowy

załącznik nr 4: 	Wykaz pracowników Wykonawcy

załącznik nr 5:        	Zestawienie wykonanych zamówień

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

## FORMULARZ OFERTY

………………………………..dnia …………….2010

pełna nazwa Wykonawcy

...............................................................

..............................................................

adres siedziby Wykonawcy

kod ……………………………………

ulica.......................................................

miasto…………………………………

województwo  ………………………….

Nr NIP ..................................................

Nr  REGON……………………………

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu ...........................................

nr fax  .....................................................

adres e-mail ……………………………

Gmina Ustronie Morskie

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Termomodernizację Budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym wynikającym z Formularza cenowego w cenie:………………………….zł (netto) +……..% podatku VAT, tj. ………………………….zł (brutto z VAT). Słownie brutto………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do ........................... r.*)

- Oświadczamy, że odbyliśmy wizję lokalną w miejscu planowanych robót i nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w  ….. %, siłami podwykonawcy w …..%

Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. .

- Wadium w kwocie …………….. zostało wniesione w dniu  ………………. w formie  ………………………………………………(potwierdzenie wniesienia w załączeniu).

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: ………………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonej faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

- Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu …….. letniej**)  gwarancji na  przedmiot umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy

- Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*) nie później niż do 10 grudnia 2010 r.

**) minimalna gwarancja 3 lata na przedmiot umowy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

  - ………………………………………………

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

Oferta zawiera: .......................... ponumerowanych stron.

................................dnia ...........................		                   ……………………………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Prawo Zamówień Publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  na : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ja (imię i nazwisko), ………………………………………………………………………………………………,

reprezentując firmę (nazwa firmy): …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że spełniamy warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Art. 24

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

    - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniła się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

    - wykonawców, w stosunku do  których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia  wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

    - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ;

    - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego

    - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowe, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione   w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

    - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, ma podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

2.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali  się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu  tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni  uczciwej  konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”

Miejsce i data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  Podpisano_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

(upoważniony przedstawiciel)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

...............................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

## FORMULARZ CENOWY

„Termomodernizacja Budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim”

|  | Poz. | ZAKRES RZECZOWY ROBÓT | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (rodzaj robót ) | w zł (netto) |
| 01 |  | 02 | 03 |
| 1. |  | Roboty rozbiórkowe (kod CPV: 45100000-8) |  |
| 2. |  | Stolarka (kod CPV: 45421000-4) |  |
| 3. |  | Elewacja (kod CPV: 45450000-6) |  |
| 4. |  | Obróbki blacharskie (kod CPV: 45261000-4) |  |
| 5. |  | Instalacja odgromowa (kod CPV: 45311100-1) |  |
| 6. |  | SOLART |  |
| 7. |  | Dach (kod CPV: 45311100-1) |  |
| 8. |  | Dokumentacja powykonawcza |  |
| RAZEM (suma w zł netto) 1+2+3+3+4+5+6+7+8 |  |  | ………………………… |
| PODATEK VAT |  |  | ………………………… |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT brutto ( Razem + Podatek VAT) |  |  | ………………………….. |

Uwaga!

Dotyczy wypełniania Formularza cenowego  - Załącznika nr 3 SIWZ:

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach tabel : Formularza cenowego (zał. nr 3 SIWZ). Nie może być wpisana cyfra „0“ lub wstawiona „kreska“. Wartość cen należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Pod tabelą formularza cenowego należy wpisać wskaźniki używane przy kosztorysowaniu wszystkich grup robót: stawkę roboczogodziny kosztorysowej R (zł/h) oraz narzuty: koszty pośrednie Kp (%), koszty zakupów Kz (%), wielkość zysku Z (%)

| Wskaźnik | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| R |  | zł/h (netto) |
| Kp |  | % |
| Kz |  | % |
| Z |  | % |

- Wykonawca w kosztach pośrednich „Kp” przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów.

.........................dnia ...................			           …………………………………………………………….

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

...............................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

## WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY

Wykaz pracowników wykonawcy przewidzianych do realizacji zamówienia posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, w zakresie ograniczonym, wymagane przepisami prawa budowlanego wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz wymagane ubezpieczenie OC – zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /art.6.1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. Dz.U. nr 5 z 2001r. poz. 42 z póź. zm/

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje/uprawnienia | Zakres czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

W załączeniu kserokopie uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby.

UWAGA 1: W załączniku należy wykazać minimum jedną osobę tj. kierownika budowy

.........................dnia ...................			                   …………………………………………………………...

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

...............................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat wykonano co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu docieplenia i remontu budynku użyteczności publicznej o powierzchni docieplenia minimum 800 m². Wymagane jest potwierdzenie należytego wykonania zadania odpowiednimi dokumentami – zgodnie z § 1 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 87, poz. 605 z późn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość zamówienia | Powierzchnia | Miesiąc i rok wykonania robót | Adres zamawiającego | Załączone referencje tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

.........................dnia ...................			                   …………………………………………………………...

podpis osoby /osób/ upoważnionej