Uchwała Rady Gminy nr XXVII/175/2009

z dnia 2009r. w sprawie wyrażenia stanowiska

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U Nr. 142 póz. 1591 z 2001 r. z późn.zm/ w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 261 póz. 2603 z 2004 r. z późn.zm./ i art. 240 kc Rada Gminy uchwala co następuje :

&1.

Rada Gminy wyraża stanowisko o konieczności podjęcia czynności prawnych zmierzających do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z dnia 5.04.2003r. zawartej w Kancelarii Notarialnej Waldemara Chwiałkowskiego w stosunku do działek gruntu nr. 31/1 , 31/14 , 31/15 , 31/25 , 31/26 i 31/28 położonych w obrębie ewidencyjnym Bagicz.

&2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

&3.

Uchwałę przekazuje się do wiadomości Wójtowi Gminy.

Uzasadnienie

Umową z dnia 5.04.2003r. oddano Spółce BALTIC CENTER POLSKA sp. z o.o. w użytkowanie wieczyste działki gruntu nr. 31/1 , 31/14 , 31/15 , 31/25 , 31/26 i 31/28.

Stosownie do brzmienia & 6 umowy oddanie w/w działek w użytkowanie wieczyste nastąpiło w celu wybudowania i urządzenia lotniska czyli pasa startowego , terminalu , budynków i urządzeń związanych z wybudowaniem i urządzeniem lotniska.

Termin rozpoczęcia budowy ustalono na okres 48 m-cy licząc od dnia zawarcia umowy z tym, że rozpoczęcie budowy pasa startowego określono na 60 m-cy od dnia zawarcia umowy.

Dwoma aneksami do tej umowy dokonano zmiany & 6 pkt. 2 umowy z dnia 5.04.2003 roku w zakresie terminów zagospodarowania działek.

Ostatecznie aneksem z dnia 1.04.2008 r. określono termin rozpoczęcia budowy na 72 m-ce od dnia zawarcia umowy i 84 m-ce na budowę pasa startowego.

Określony termin rozpoczęcia budowy lotniska mija w dniu 5.04.2009 roku.

Do chwili obecnej użytkownik wieczysty nie podjął żadnych czynności związanych z budową

lotniska. Dalsze przedłużanie terminów rozpoczęcia budowy lotniska jest nieuzasadnione bowiem godzi w interes Gminy.

Wyznaczenie użytkownikowi wieczystemu terminu rozpoczęcia budowy jest ustawowym wymogiem warunkującym terminowe zagospodarowanie terenu i realizacji celu dla którego oddano grunt w użytkowanie wieczyste.

W interesie gminy jako właściciela gruntu leży aby użytkownik wieczysty zrealizował cel dla którego otrzymał grunt w użytkowanie wieczyste. Zabudowa gruntu w terminach określonych w umowie gwarantuje Gminie uzyskiwanie podatków od nieruchomości z tytułu obiektów wybudowanych na oddanym w użytkowanie wieczyste terenie.

Z tych względów Rada Gminy mając na uwadze stan zagospodarowania terenu i interes Gminy wyraża stanowisko aby podjąć czynności prawne zmierzające do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego do wskazanych wyżej działek.