OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane:

„Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11”

- Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Ustronie Morskie

78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2

tel:  (0-94) 35-15-535, fax.:  (0-94) 35-15-597

e-mail: ustronie-mor@post.pl

- Tryb zamówienia

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego

- Adres strony internetowej zamawiającego

www.ustronie-morskie.pl

- Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11 :

- ostroga W5 o długości 105 m

- ostroga W6 o długości 105 m

- ostroga W7 o długości 105 m

- ostroga W8 o długości 105 m

- ostroga W9 o długości 105 m

- ostroga W10 o długości 105 m

- ostroga W11 o długości 100 m

- geodezja powykonawcza

- Zakres prac określają: kosztorysy nakładcze (załącznik do SIWZ), specyfikacja techniczna oraz projekt budowlany. Projekt udostępniany jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego i stronie internetowej www.ustronie-morskie.pl

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z własnych materiałów

- Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

- Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji wymagany do 31 grudnia 2009 r. z przerwą robót w okresie sezonu turystycznego tj. od        29 czerwca 2009 do 31 sierpnia 2009

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać ponadto następujące warunki:

  - Wykazać się  wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych hydrotechnicznych w zakresie budowy ostróg falochronowych drewnianych w morzu, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania

  - Udzielić min. 36 miesięcznej gwarancji na cały zrealizowany zakres robót, licząc od daty odbioru całego przedmiotu umowy.

  - Ustanowić kierownika budowy posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, przedłożyć ważne zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  - Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia bądź nie spełnia.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach:

## Na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków wykonawca załączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy z oświadczeniami i tabelą cenową elementów

- Dowód wniesienia wadium

- Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy -

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych hydrotechnicznych w zakresie budowy ostróg falochronowych drewnianych w morzu, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania

- Informacja o zatrudnieniu, w tym o kierowniku budowy

- Oświadczenie o okresie gwarancji

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót

- Oświadczenie o akceptacji projektu umowy

- Kosztorys ofertowy

- Informacja na temat wadium

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 30.000,00 zł

- Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert – cena 100 %.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, pok. Nr 12 do dnia 29.04.2009 r. do godz. 9:30

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie w sali narad pok. Nr 11 w dniu 29.04.2009 r. o godz. 10:00

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 kwietnia 2009 r. z numerem 96370 – 2009