|  | Urząd Gminy Ustronie Morskie 78-111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2 NIP 671-10-46-092 tel. : (0-94) 35-15-535 REGON 000545449 fax.: (0-94) 35-15-597 e-mail: ustronie-mor@post.pl |
| --- | --- |

### Znak:	IZP 2213 - 10 / 2009															        Ustronie Morskie dnia 27 lutego 2009 r.

### S P E C Y F I K A C J A

### ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej Pzp lub ustawą

art. 10; art. 39 – 46 Pzp

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie:

przetargu nieograniczonego

„Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11”

ogłoszone w  BZP Nr ……………………  data zamieszczenia ……………… 2009 r.

na stronie internetowej www.ustronie-morskie.pl

tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

Termin składania ofert		23 marca 2009 r. -  godz. 09.30

Termin otwarcia ofert		23 marca 2009 r. – godz. 10:00

Zatwierdzam

Zamawiający:

Gmina Ustronie Morskie

ul. Rolna 2  
78-111 Ustronie Morskie

tel. (0-94)  35 15 535

fax. (0-94) 35 15 597

e-mail: ustronie-mor@post.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie robót budowlanych:

„Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11”

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie ręcznie, za pomocą maszyny do pisania lub komputerowo.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

- Formularz oferty oraz wszystkie załączane dokumenty muszą być podpisane na odpowiednich, wskazanych stronach tych dokumentów.

- Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

- Oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający dekompletację bez widocznych śladów naruszeń.

- Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

- Zapisane strony oferty należy ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy;

- dokumenty, oświadczenia i załączniki, w kolejności wymienionej w SIWZ.

- Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona:

Urząd Gminy Ustronie Morskie; ul. Rolna 2; 78-111 Ustronie Morskie

“Oferta na wykonanie – „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11”

Nie otwierać przed 23.03.2009 r. godz. 1000

Koperta poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy.

Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

- Koszty przygotowania i złożenia oferty oraz dokonania wizyty w terenie ponosi wykonawca.

## WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać ponadto następujące warunki:

- Wykazać się  wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych hydrotechnicznych w zakresie budowy ostróg falochronowych drewnianych na otwartym morzu, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania.

- Udzielić min. 36 miesięcznej gwarancji na cały zrealizowany zakres robót, licząc od daty odbioru całego przedmiotu umowy.

- Ustanowić kierownika budowy posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, przedłożyć ważne zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia

## INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZNIA SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKÓW:

## Na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków wykonawca załączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 7.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 8.

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy z oświadczeniami i tabelą cenową elementów – załącznik Nr 1 (druk do wypełnienia).

- Dowód wniesienia wadium - załącznik nr 2

- Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – załącznik nr 3 (druk do wypełnienia).

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 4 (druk do wypełnienia).

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 (druk do wypełnienia).

- Wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych hydrotechnicznych w zakresie budowy ostróg falochronowych drewnianych na otwartym morzu, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania – załącznik nr 6 (druk do wypełnienia).

- Informacja o zatrudnieniu, w tym o kierowniku budowy – załącznik nr 9 (druk do wypełnienia).

- Oświadczenie o okresie gwarancji – załącznik nr 10 (druk do wypełnienia).

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót – załącznik nr 11 (druk do wypełnienia).

- Projekt umowy – załącznik nr 12.

- Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik nr 13 (druk do wypełnienia).

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 14.

## TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Wymagany termin wykonania umowy do 31.12.2009 r. Ze względu na trwający sezon turystyczny w okresie od 10 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. Wykonawca zobowiązany jest na ten czas przerwać wszelkie roboty budowlane i uprzątnąć plac budowy.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się ukończenie wszystkich prac, dokonanie odbioru końcowego.

## KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne (wymagane warunki) podlegać będą ocenie. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena oferty – 100 %

Sposób dokonywania oceny oferty:

- CENA OFERTY – 100 %:

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów (100 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

## ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ   WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Projekt umowy zawierający istotne postanowienia stanowi załącznik do SIWZ.

## OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę ofertową (ryczałtową) w tym wysokość podatku VAT.

- W cenie oferty należy ująć wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cenę oferty należy wpisać do formularza oferty i musi być ona zgodna z załączoną tabelą cenową elementów. Ceny należy podawać w złotych polskich.

- Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego oraz wykonania robót wynikających z projektu budowlanego, jak również koszty robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy m.in.: podatek VAT, inflację w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, koszty utrzymania placu budowy, odszkodowań za wyrządzone szkody w elementach zagospodarowania zewnętrznego, koszty uporządkowania placu budowy oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji budowy oraz tzw. „koszty ryzyka”.

- W cenie oferty oferent zobowiązany jest ująć wszelkie opłaty związane z uzyskaniem opinii i dokonaniem uzgodnień, niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła.

## INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający może udzielić zamówienie uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających do wysokości stanowiącej nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego, zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

Konieczność wykonania robót dodatkowych wymaga sporządzenia obustronnego protokołu konieczności oraz zawarcia nowej umowy.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy  zł 00/100).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - Pieniądzu

  - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - Gwarancjach bankowych,

  - Gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm./.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy O/ Dygowo Nr: 45856200070040091420000090
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego.

- Wniesione wadium w każdej z form należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

1) upłynął termin związania ofertą

2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3) zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona tub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, jeżeli:

- Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

- Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 
23.03.2009 r. do godziny 930 – sekretariat Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim,                         ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie pok. nr 12 sekretariat.

## INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu,        e-mail należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

## OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do niego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na swojej stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszcza na swojej stronie internetowej.

## TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.

## MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego (sala narad nr 11 Urzędu Gminy), ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie.

## INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

- Podczas otwierania ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 2 i 3.

- Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

- O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenia zamówienia.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane art. 93 ust. 1 ustawy.

## PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

  - Z ramienia Urzędu Gminy Ustronie Morskie – Pan Zbigniew Oleksiewicz

– tel.(0-94) 35 14 190 w godz. od 800 do 1400,

## WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy. Projekt umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiązania wykonawcy przedmiotu zamówienia.

- Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający posiada środki finansowe w 2009 r.

## POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, którym interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

wykonanie robót budowlanych:

Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11

- Przedmiotem zamówienia jest:

Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11

- Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W14 :

- ostroga W5 o długości 105 m

- ostroga W6 o długości 105 m

- ostroga W7 o długości 105 m

- ostroga W8 o długości 105 m

- ostroga W9 o długości 105 m

- ostroga W10 o długości 105 m

- ostroga W11 o długości 100 m

- Zakres prac określają: kosztorysy nakładcze (załącznik do SIWZ), specyfikacja techniczna oraz projekt budowlany. Projekt udostępniany jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego i stronie internetowej www.ustronie-morskie.pl

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z własnych materiałów

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają kosztorysy nakładcze stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie pok. Nr 16, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie i na stronie internetowej Zamawiającego.

- Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego.

- Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych, po przyjęciu placu budowy od Zamawiającego.

- Wykonawca w szczególny sposób zabezpieczy plac budowy przed wejściem na teren budowy osób trzecich.

- Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z projektem, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.

- Wykonawca uporządkuje teren po wykonanych robotach,

- Wykonawca przygotuje roboty do odbioru, w tym:

- Wykona niezbędne próby, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót

- Skompletuje dokumenty odbiorowe, w tym operat odbioru końcowego w 1 egz. zawierający m.in.:

  - Atesty, aprobaty i certyfikaty,

  - Protokoły prób i badań,

- Wykonawca przekaże inwestycję do eksploatacji

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

    - Urządzenia terenu budowy

    - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

    - Demontażu, napraw, oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących

    - Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

    - Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

    - Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

    - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi.

## Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY –

## Dane Wykonawcy

- Nazwa Przedsiębiorstwa:*

- Adres Przedsiębiorstwa:*

- Numer telefonu:*

- Numer Faxu:*

- Numer teleksu:*

- Adres e-mail:*

- Nr NIP:*

- Nr REGON:*

- Numer konta bankowego:*

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## FORMULARZ OFERTOWY –

## Cena Oferty

Oświadczamy, że po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania i dokonaniu wizytacji terenu budowy, wykonamy zamówienie publiczne pn.:

Roboty budowlane - hydrotechniczne

Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11

zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością, za cenę ofertową (ryczałtową) brutto:

w kwocie złotych: 											 (słownie:												)

w tym podatek VAT w wysokości 		 %, to jest w kwocie: 				          zł (słownie:												)

Powyższa cena obejmuje całkowite wykonanie zakresu rzeczowego oraz wszystkich usług dodatkowych związanych z wykonaniem kompletnego dzieła z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, a także narzuty i podatki.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## FORMULARZ  OFERTOWY -

## Oświadczenia Wykonawcy

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

- Posiadamy niezbędną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.

- Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem budowy.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, a wszelkie niejasności wyjaśniliśmy w toku postępowania.

- Upoważniamy Wójta Gminy Ustronie Morskie lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym "FORMULARZU OFERTOWYM" do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

- Do niniejszego formularza ofertowego dołączone są następujące dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):

| Nazwa załącznika | Nr strony oferty* |
| --- | --- |
| Formularz ofertowy z oświadczeniami i tabelą cenową elementów – załączniki nr 1 |  |
| Dowód wpłacenia / wniesienia wadium – załącznik nr 2. |  |
| Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – załącznik nr 3. |  |
| Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 4 |  |
| Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 |  |
| Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6. |  |
| Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 7. |  |
| Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych hydrotechnicznych w zakresie budowy ostróg falochronowych drewnianych na otwartym morzu, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – załącznik nr 8. |  |
| Informacja o zatrudnieniu w tym o kierowniku budowy– załącznik nr 9. |  |
| Oświadczenie o okresie gwarancji – załącznik nr 10. |  |
| Harmonogram rzeczowo – finansowy robót - załącznik nr 11. |  |
| 12) Projekt umowy – załącznik nr 12. |  |
| 13) Oświadczenie o akceptacji projektu umowy- załącznik nr 13 |  |
| 14) Kosztorys Ofertowy – załącznik nr 14 |  |

* należy wypełnić

Łączna ilość stron w ofercie

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## Tabela cenowa elementu

Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto [zł PLN] | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (cena) [zł PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | ostroga W5 o długości 105 m |  |  |  |
| 2. | ostroga W6 o długości 105 m |  |  |  |
| 3. | ostroga W7 o długości 105 m |  |  |  |
| 4. | ostroga W8 o długości 105 m |  |  |  |
| 5. | ostroga W9 o długości 105 m |  |  |  |
| 6. | ostroga W10 o długości 105 m |  |  |  |
| 7. | ostroga W11 o długości 100 m |  |  |  |
| 8. | Geodezja powykonawcza |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## ZAŁĄCZNIK  NR 3

## Oświadczenie

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655).

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## ZAŁĄCZNIK  NR  4

## Oświadczenie

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## ZAŁĄCZNIK  NR 5

## Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że spełniamy warunki wymagane od wykonawców, tj.:

- Zrealizowaliśmy jako główny wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat ( 2006-2008) roboty budowlane – hydrotechniczne w zakresie budowy ostróg falochronowych drewnianych na otwartym morzu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

- Udzielimy co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na cały zrealizowany zakres robót, licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Wypełniona karta gwarancyjna wraz z dokumentami odbiorowymi zostanie przekazana zamawiającemu w trakcie czynności odbioru końcowego.

- Na stanowisko kierownika budowy zatrudnimy osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, przedłożymy ważne zaświadczenie Okręgowej Izby Budownictwa oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Na potwierdzenie spełniania warunków załączamy wymagane dokumenty.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK  NR 8

## Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych hydrotechnicznych w zakresie budowy ostróg falochronowych drewnianych na otwartym morzu

Wykaz wykonanych w ostatnich 3 lat robót budowlanych hydrotechnicznych w zakresie budowy ostróg falochronowych drewnianych na otwartym morzu odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

| Lp. | Nazwa i adres zleceniodawcy | Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce oraz podstawowe parametry) | Całkowita wartość zamówienia | Wartość, za którą wykonawca był odpowiedzialny | Rozpoczęcie zakończenie | Dokument potwierdzający – strona oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

1. Dla ważności oferty wymagane jest, aby wykonawca wykazał się zrealizowaniem w ostatnich 3 latach robót budowlanych hydrotechnicznych w zakresie budowy ostróg falochronowych drewnianych na otwartym morzu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK  NR 9

## Informacja o zatrudnieniu

WYKONAWSTWO ROBÓT:

- Ilość pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  -

- Pracownicy posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przewidziane do zatrudnienia na tej inwestycji.

| Nr | Imię Nazwisko | Adres | Posiadane kwalifikacje/ wykształcenie/ uprawnienia | Zakres czynności przewidzianych do wykonania na budowie będącej przedmiotem przetargu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Wymagane jest, aby osoba proponowana na kierownika budowy posiadała uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, które będą wykonywać zamówienie, do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz dokumenty stwierdzające ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (aktualne zaświadczenia o członkostwie oraz opłacaniu składek).

Załącznik nr 10

Okres gwarancji

Oświadczam/y, że udzielamy ....... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

Data : 					 																	      (podpis i pieczęć)

## ZAŁĄCZNIK  Nr 11

Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – W5 – W11

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY *

w  zł netto

zł brutto

| Lp. | Rodzaj robót (opis szczegółowy) | Rok 2009 |
| --- | --- | --- |
|  |  | m-c IV | m-c V | m-c VI | m-c IX | m-c X | m-c XI | m-c XII | RAZEM |
| 1. | ostroga W5 o długości 105 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ostroga W6 o długości 105 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ostroga W7 o długości 105 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ostroga W8 o długości 105 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ostroga W9 o długości 105 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ostroga W10 o długości 105 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ostroga W11 o długości 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Geodezja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: Netto Brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data. …………………………

(podpis i pieczęć)

## ZAŁĄCZNIK  NR 13

## Oświadczenie

## o akceptacji projektu umowy

Oświadczamy, że akceptujemy treść projektu umowy na Odtworzenie istniejących ostróg w morzu W5 – W11 i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

Data : 					 																      (podpis i pieczęć

Załącznik Nr 12

PROJEKT UMOWY Nr ……………..

zawarta w dniu ……………….. 2009 r. w Ustroniu Morskim pomiędzy:

Gminą Ustronie Morskie zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez

mgr inż. Stanisława Zielińskiego – Wójta Gminy

a

………………………………………………………………………..

mające siedzibę ………………………………………….

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej …………………………………………………………………

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

…………………………………………

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na wykonanie robót pn.  „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu W5 – W11” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych odtworzenie istniejących ostróg w morzu W5 – W11 tj.:

- ostroga W5 o długości 105 m

- ostroga W6 o długości 105 m

- ostroga W7 o długości 105 m

- ostroga W8 o długości 105 m

- ostroga W9 o długości 105 m

- ostroga W10 o długości 105 m

- ostroga W11 o długości 100 m

- Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania przetargowego, z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- wykonania badań, prób jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Inwestorowi najpóźniej do dnia 31.12.2009  r.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

- Do wykonywania robót budowlanych Wykonawca przystąpi po przyjęciu, od Zamawiającego, placu budowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminach:

Rozpoczęcie:	 z chwilą podpisania umowy

Zakończenia: 	do 31.12.2009 r.

- Ze względu na trwający sezon turystyczny w okresie od 10 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. Wykonawca zobowiązany jest na ten czas przerwać wszelkie roboty budowlane i uprzątnąć plac budowy.

§ 4

- Strony ustalają, że cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie: ……………………. zł (słownie: …………………………………  ../100).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z przedmiaru robót, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne zawarte w SIWZ.

- Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

- Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia.

§ 5

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji przedsięwzięcia stanowiącym załącznik do umowy. Protokół odbioru wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

- Faktury częściowe „Wykonawca” wystawiał będzie za poszczególne roboty ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji przedsięwzięcia.

- Rozliczenie wynagrodzenia „Wykonawcy” na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % całkowitego wynagrodzenia „Wykonawcy”.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót sporządzonego zgodnie z treścią § 12.

- „Zamawiający” ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia do „Zamawiającego”.

- Nabywcą usług i płatnikiem należności wynikającej z umowy jest Urząd Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie NIP: 671-10-46-092

- Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr …………………………………. w …………………………………..

- Zamawiający posiada środki finansowe w 2009 r. na wykonanie robót będących przedmiotem umowy.

§ 6

W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Zabezpieczenia placu budowy,

- Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz co do jakości.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania.

- Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 4, zapewni Wykonawca własnym staraniem.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, celem zajęcia stanowiska,

- Informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązków określonych w ust. 2, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego. Natomiast w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót uzupełniających, to zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki do wysokości stanowiącej nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego, zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) a wykonawca zobowiąże się do wykonania tych prac na warunkach złożonej oferty podstawowej. Konieczność wykonania robót dodatkowych wymaga sporządzenia obustronnego protokołu konieczności oraz zawarcia nowej umowy.

§ 9

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela …………. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

- Gwarancja obejmuje wykonane roboty objęte umową.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w ciągu 3 dni od daty ich protokólarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 2 dni wcześniej.

§ 10

    - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

    - Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- zwłokę w przekazywaniu placu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

- Po zakończeniu robót, i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy

- Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.

- Na co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru, do sprawdzenia operat odbioru końcowego w 1 egz. zawierający m.in.:

- Atesty na wbudowane materiały,

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- Protokoły badań i sprawdzeń.

§ 12

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni. od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

§ 15

Strony wykluczają możliwość dokonywania cesji wierzytelności wynikających z tej umowy

§ 16

Wszelkie spory, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Zamówienie udzielono w przetargu nieograniczonym.

§ 19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 20

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia.

- Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

...........................................				...........................................

# Text boxes

X 100

x =

cena najniższa

cena oferty badanej