 

Załącznik nr 2

**UMOWA NR**

zawarta w dniu r. w Ustroniu Morskim pomiędzy Gminą Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :

Bernadetę Borkowską – Wójta Gminy

a:

zwanym dalej Wykonawcą.

**Podstawa prawna**

§1

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843, z późn.zm) – zwana dalej „Ustawą”.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- oferta Wykonawcy z dnia ……………… r.

 **Przedmiot umowy**

 §2

1. Nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ustronie Morskie – etap II”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ustronie Morskie w zakres którego wchodzi:

**zadanie nr 1**

-demontaż pokrycia dachu i ścian z płyt zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie gminy Ustronie Morskie, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w szacunkowej ilości ………. Mg

**zadanie nr 2**

 -pakowanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów azbestowych na składowisku

 odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na posesjach z terenu gminy

 Ustronie Morskie w szacunkowej ilości ……… Mg.

1. Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.
2. Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest.
3. Demontaż, odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.
4. Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.
5. Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwiania na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Ważenie odbieranych płyt azbestowo-cementowych ma odbyć się w obecności przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dniu odbioru; Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół, który ma zawierać, co najmniej następujące informacje:

Nazwę zadania, nazwę Wykonawcy, imię i nazwisko osoby od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów (w m2 i Mg), łączny koszt odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest od oddającego wyrób azbestowy.

1. Zbieranie pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane.
2. Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów, protokołów odbioru wyrobów azbestowych od osób uprawnionych, kwitów wagowych potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.
5. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**Termin realizacji**

§3

1. Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony: do dnia 31 października 2020 roku.
2. Za termin wykonania umowy przyjmuje się całkowite zakończenie zadania polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji ze wszystkich wskazanych przez Zamawiającego miejsc składowania oraz dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji z unieszkodliwiania odpadów (karty przekazania odpadów, protokołów odbioru, kwitów z ważenia).

**Warunki realizacji**

§ 4

1. Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego wykaz posesji z zaznaczeniem miejscowości i nr domu oraz władającego z imienia i nazwiska z których odbierze wyroby azbestowe według przekazanego pisemnego wykazu.
2. Wartość sumaryczna prac ustalona jest z uwzględnieniem ich kosztu jednostkowego określonego na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą i ilości wyrobów azbestowych podlegających unieszkodliwieniu.

**Wartość przedmiotu umowy**

§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie zamówienia wg ceny jednostkowej brutto za 1 Mg w kwocie:
2. Za usługę określoną w zadaniu nr 1:

netto-

VAT –

brutto -

1. Za usługę określoną w zadaniu nr 2:

netto-

VAT –

brutto –

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie może przekroczyć kwoty **……………. zł brutto**.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników.

**Warunki płatności**

§ 6

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT, po zrealizowaniu przez siebie całości prac objętych wnioskiem po ich wykonaniu i przedstawieniu Zamawiającego pełnej dokumentacji z utylizacji odpadów.
2. Zamawiający nie dopuszcza odbioru i płatności częściowych.
3. Faktura VAT będzie realizowana na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie przedłożonego przez niego rozliczenia wykonanych prac związanych z realizacją zadania, udokumentowanego wraz z protokołem zrealizowania zadania podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela gminy oraz po przedstawieniu karty przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, Gmina zawiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów o występujących w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich poprawienia w terminie 7 dni. Do czasu zrealizowania wezwania nie może zostać dokonana wypłata wynikająca z faktury VAT.
4. Strony ustalają że kwota należności wynikająca z faktury VAT zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia dokumentów określonych w ust.3.
5. Skutki prawne i faktyczne wstrzymania wypłaty środków finansowych ponosi Wykonawca.

**Kary umowne**

§ 7

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r. nr 192 poz. 1876), z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. nr 216 poz. 1824), Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust.3.
4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonywania umowy, zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu określonego w §5 ust. 3.

**Postanowienia końcowe**

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:
2. Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy;

- podmiot przyznający dofinansowanie odstąpi od przyznania dotacji.

1. Strony nie przewidują możliwości cesji wierzytelności przez Wykonawcę na inne

osoby bez zgody Zamawiającego.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony oświadczają że adresy zamieszczone w umowie stanowią adresy do doręczania korespondencji.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. Aneksy i załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze polubownej.
7. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w drodze polubownej, strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.
8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**